ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 45 – CEP 58119-000 São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,– CNPJ 8742439/0001-00

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS – FASE 02 – CONTRATO  DE REPASSE 0302314-79

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação junto a GIGOV que a planilha de reprogramação da obra de Construção da Área de Eventos em sua segunda fase no município de São Sebastião de Lagoa de Roça, tiveram os valores alterados em relação a planilha original aprovada pela Caixa com exceção do item 6.1 que foi mantido por entender que é exequível, os demais que foram atualizado por base os preços SINAPI base nov/2014 desonerado. Informo ainda que foi modificada á área a ser revestida com piso intertravado e por conseguinte o perímetro do meio fio,bem como a área a receber placas de grama o que também diminuir a terra vegetal, todos por questões financeiras. Todavia a diminuição dessas áreas não afeta a concepção inicial do projeto e dará a comunidade de São Sebastião de Lagoa de Roça uma área para realização de seus eventos com maior conforto e segurança.

Foram ainda suprimidos a execução do e 5.4 que trata de paisagismo também por questões financeiras.

_________________________________

MsC. Lucílio José dos Santos Vieira

Engenheiro Civil - CONFEA 1607104350